Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodna novina“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 124/17, 98/19 i 144/20), te članka 37. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 8/25), Općinski načelnik Općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci,  p o d n o s i

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

dodatnih ulaganja i građenja  poslovnih i ostalih građevinskih objekata

u vlasništvu Općine Oprisavci za 2025. godinu

Članak 1.

Programom dodatnih ulaganja i građenja  poslovnih i ostalih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Oprisavci za 2025. godinu  izvršeno je  278.496,12 EUR kako slijedi:

| Red. broj | Naziv objekta ili uređaja | Plan 2025.g. | Izvršenje 2025.g | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA DRUŠTVENI DOM STRUŽANI- IV FAZA | 130.000,00 EUR (Obrazloženje: Odlukom o preraspodjeli proračunskih stavaka proračuna općine Oprisavci za 2025.g. smanjeno za 5.000,00 EUR u odnosu na plan od 18.12.2025.) | 123.767,64 EUR | Opći prihodi i primici - 93.892,75 EUR i prihodi utvrđeni posebnim zakonom 29.874,89 EUR |
| 2. | DRUŠTVENI DOM PRNJAVOR- REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 64.000,00 EUR | 62.995,85 EUR | Opći prihodi i primici - 31.995,85 EUR i pomoći iz proračuna kapitalne - 31.000,00 EUR |
| 3. | DODATNA ULAGANJA U STARU ZGRADU OPĆINE | 7.000,00 EUR | 6.250,00 EUR | Opći prihodi i primici – 6.250,00 EUR |
| 4. | DODATNA ULAGANJA ZGRADA OPĆINE | 2.000,00 EUR | 933,33 EUR | Opći prihodi i primici – 933,33 EUR |
| 5. | IZGRADNJA I SPRAVE ZA FITNES IGRALIŠTE OPRISAVCI (PARK ZA VJEŽBANJE IZA SALE) | 71.000,00 EUR | 70.585,94 EUR | Opći prihodi i primici – 25.585,94 EUR i pomoći iz proračuna kapitalne 45.000,00 EUR |
| 6. | DODATNA ULAGANJA -OSTALO | 10.000,00 EUR | 0,00 EUR | Opći prihodi i primici –0,00 EUR |
| 7. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I OSTALIH OBJEKATA –MAT. I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE | 10.000,00 EUR | 7.457,18 EUR | Opći prihodi i primici – 7.457,18 EUR |
| 8. | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA | 8.000,00 EUR | 6.506,18 EUR | Opći prihodi i primici – 6.506,18 EUR |
|  | UKUPNO: | 307.000,00 EUR | 278.496,12 EUR |  |

Članak 2.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/26-01/06

URBROJ: 2178-14-02-26-1

Oprisavci; 27. ožujka 2026.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Pejo Kovačević

DOSTAVITI:

- Općinsko vijeće, ovdje

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 124/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 11/21 i 37/23),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  7. sjednici održanoj 12. svibnja 2026.godine donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa

dodatnih ulaganja i građenja  poslovnih i ostalih građevinskih objekata

u vlasništvu Općine Oprisavci za 2025. godinu

.

Članak 1.

Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa dodatnih ulaganja i građenja  poslovnih i ostalih građevinskih objekata u vlasništvu Općine Oprisavci za 2025. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/26-01/06, URBROJ: 2178-14-02-26-1, od dana 27. ožujka 2026.g)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/26-01/06

URBROJ: 2178-14-01-26-2

Oprisavci, 12. svibnja 2026.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Elmauer

DOSTAVITI:

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana