Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24), te članka 37. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko - posavske županije“ br. 8/25 ) Općinski načelnik Općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci,  p o d n o s i

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci

za 2025. godinu

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Oprisavci u 2025.g. utrošeno je 335.536,33 EUR kako slijedi:

| R.br. | Komunalne djelatnosti | Plan 2025.g. | Izvršenje 2025.g. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje nerazvrstanih cesta: - uređenje otresišta na izlazu s poljskih puteva na glavnu cestu po potrebi u naseljima općine - cca 600 m - održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva na području Općine Oprisavci po potrebi nasipanje kamenom tucanikom - cca 650 m3 za 1400 m ceste - OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA: umjesto planiranih 86.000,00 eura izvršeno je 76.545,49 eura, iz razloga blage zime i smanjenog zimskog održavanja, što direktno utječe na troškove održavanja nerazvrstanih cesta. | 86.000,00 EUR | 76.545,49 EUR | Opći prihodi i primici 50.545,49 EUR Pomoći iz proračuna tekuće- 26.000,00 EUR |
| 2. | Održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: - održavanje javnih površina. parkirališta, putova staza, trga i drugih površina ispred javnih objekata, cca 6000 m2 – 12 puta godišnje | 3.000,00 EUR | 3.000,00 EUR | Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 3.000,00 EUR |
| 3. | Održavanje javnih zelenih površina - košenje javnih zelenih površina, - sadnja višegodišnjih nasada - održavanje cvjetnih gredica, - obrezivanje stabala i grmova, - ukrašavanje naselja, -održavanje opreme na dječjim igralištima, - fitosanitarna zaštita bilja, - održavanje popločenih i nasipanih površina - OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA: umjesto planiranih 115.000,00 eura izvršeno je 109.981,44 eura, jer je zbog zimskog razdoblja i vremenskih uvjeta bila smanjena potreba za održavanjem javnih zelenih površina. | 115.000,00 EUR | 109.981,44 EUR | Opći prihodi i primici 109.981,44 EUR |
| 4. | Održavanje čistoće javnih površina - održavanje čistoće javnih površina u svim naseljima Općine Oprisavci: 1-2 puta mjesečno - uklanjanje snijega i leda s pješačkih staza , javnih površina i dr. (po potrebi) - uklanjanje otpada s javnih površina 1-2 puta mjesečno- skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera 1-2 puta mjesečno | 30.000,00 EUR | 30.000,00 EUR | Opći prihodi i primici 30.000,00 EUR |
|  | Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene - održavanje autobusnih stajališta u svim naseljima općine Oprisavci-cca 18 autobusnih stajališta po potrebi- - održavanje spomenika- 1 spomenik u naselju Prnjavor - OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA: umjesto planiranih 21.000,00 eura izvršeno je 19.728,00 eura, jer je zbog zimskog razdoblja i vremenskih uvjeta bila smanjena potreba za održavanjem, također nije bilo potrebe za uklanjanjem snijega i leda sa autobusnih stajališta tijekom cijelog zimskog razdoblja. | 21.000,00 EUR | 19.728,00 EUR | Opći prihodi i primici 19.728,00 EUR |
|  | Održavanje groblja - poslovi čišćenja mrtvačnica, - obrezivanje stabala i tuja, - košnja travnatih površina, - košnja i uređivanje zakorovljenih površina, - održavanje putova staza i prostora - ispred mrtvačnica od snijega, - skupljanje i odlaganje otpada do kontejnera cca 55000 m2 jednom mjesečno- 8 groblja | 30.000,00 EUR | 30.000,00 EUR | Opći prihodi i primici 30.000,00 EUR |
|  | Održavanje javne rasvjete - usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete na području općine Oprisavci u 8 naselja po potrebi cca 30 lampi - OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA: umjesto planiranih 5.000,00 eura izvršeno je 760,00 eura, jer je izvršeno održavanje javne rasvjete samo u naselju Trnjanski Kuti i to demontaža 7 starih rasvjetnih tijela | 5.000,00 EUR | 760,00 EUR | Opći prihodi i primici 760,00 EUR |
|  | - energija- javna rasvjeta na području općine Oprisavci u 8 naselja | 20.000,00 EUR | 17.723,90 EUR | Opći prihodi i primici 17.723,90 EUR |
| 8. | Održavanje društvenih domova - usluge tekućeg i investicijskog održavanja društvenih domova na području općine Oprisavci – 8 domova | 21.000,00 EUR | 20.280,00 EUR | Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 20.280,00 EUR |
| 9. | Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; - provođenje obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sustavnog suzbijanja insekata i glodavaca na području općine Oprisavci u svih 8 naselja. Deratizacija se provodi 2 puta godišnje (proljetna i jesenska), a dezinsekcija 3 puta (dva adulticidna i jedan larvicidni tretman) | 30.000,00 EUR | 27.517,50 EUR | Prihodi utvrđeni posebnim zakonom 27.517,50 EUR |
| 10. | Veterinarsko-higijeničarski poslovi - hvatanje i zbrinjavanje pasa i mačaka bez nadzora, te uklanjanje uginulih pasa i mačaka i drugih životinja s javnih površina. - OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA: U 2025. g. nije bilo usluga vezano za veterinarsko higijeničarske poslove | 2.000,00 EUR | 0,00 EUR | Opći prihodi i primici 0,00 EUR |
|  | UKUPNO: | 363.000,00 EUR | 335.536,33 EUR |  |

Članak 2.

Ovo izvješće  biti će objavljeno u  „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.

OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/26-01/07

URBROJ: 2178-14-02-26-1

Oprisavci; 27. ožujka 2026.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Pejo Kovačević

DOSTAVITI:

- Općinsko vijeće, ovdje

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 8/25),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj 7. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2026.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa

održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci

za 2025. godinu

Članak 1.

Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Oprisavci za 2025. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/26-01/07,

URBROJ: 2178-14-02-26-1, od dana 27. ožujka 2026.g.)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/26-01/07

URBROJ: 2178-14-02-26-2

Oprisavci, 12. svibnja 2026.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Elmauer

DOSTAVITI:

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana