Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18 , 32/20 i 145/24), te članka 37. Statuta Općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko – posavske županije“ br. 8/25) Općinski načelnik Općine Oprisavci, Općinskom vijeću općine Oprisavci,  p o d n o s i

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa

građenja komunalne infrastrukture

općine Oprisavci za 2025.g.

Članak 1.

U 2025. godini Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukturena području Općine Oprisavci  izvršeno je 989.234,09  EUR  kako slijedi:

- GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

| ed. broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025. | Izvršenje 2025. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šumska cesta „Poljanci“ rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „ZAPADNE TRNJANSKE ŠUME“ dužine 2,47 km | 510.000,00 EUR | 490.637,01 EUR | Europska zajednica- 490.637,01 EUR |
| 2. | Šumska cesta „Oprisavci“ rekonstrukcije traktorskih puteva u šumske ceste u gospodarskoj jedinici „ZAPADNE TRNJANSKE ŠUME“ dužine 1,46 km | 269.000,00 EUR | 256.889,70 EUR | Europska zajednica- 256.889,70 EUR |
|  | UKUPNO: | 779.000,00 EUR | 747.526,71 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

Troškovi građenja  nerazvrstanih cesta u 2025. godini planirani su u iznosu  779.000,00 EUR,  a izvršeno je 747.526,71 EUR, a odnose se na građenja šumske ceste „Oprisavci“ Grupa 1  i šumske ceste „Poljanci“  Grupa 2 . Do odstupanja od izvornog plana  došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti i vrijednosti ugovorenih i izvršenih radova.

- GRAĐENJE JAVNE PROMETNE POVRŠINE-NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN  PROMET MOTORNIM VOZILIMA

| Red broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025. | Izvršenje 2025. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pješačka staza - Novi Grad od k.br. 43 B do groblja cca 150 m nastavak prema groblju od k.br. | 59.000,00 EUR | 57.154,47 EUR | Pomoći iz proračuna – kapitalne- 28.194,00 EUR, Opći prihodi i primici – 28.960,47 EUR |
| 2. | Pješačka staza –Prnjavor . prema groblju Prnjavor od k.br. 1 do groblja 300 m- TROŠKOVNIK | 600,00 EUR | 600,00 EUR | Opći prihodi i primici – 600,00 EUR |
| 3. | Pješačko-biciklistička staza Trnjanski Kuti u dužini 1,5 km - PROJEKT | 33.000,00 EUR | 32.250,00 EUR | Opći prihodi i primici – 32.250,00 EUR |
|  | UKUPNO: | 92.600,00 EUR | 90.004,47 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

Troškovi građenja  javne prometne površine-na kojima nije dopušten  promet motornim vozilima u 2025. godini bili su planirani u iznosu  92.600,00 EUR,  a izvršeno je 90.004,47 EUR što se odnosi na građenje pješačke staze u naselju Novi Grad,  izradu projekta pješačko-biciklističke staze u Trnjanskim Kutima i izradu troškovnika za stazu u Prnjavoru.  Do manjeg odstupanja od izvornog plana  došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti i vrijednosti ugovorenih i izvedenih radova.

- GRAĐENJE GROBLJA

| Red broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025. | Izvršenje 2025. | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parkiralište kod groblja Trnjanski Kuti | 13.000,00 EUR | 12.959,88 EUR | Opći prihodi i primici 12.959,88 EUR |
| 2. | Parkiralište kod groblja Svilaj | 16.200,00 EUR | 16.138,30 EUR | Opći prihodi i primici 16.138,30 EUR |
| 3. | Izgradnja zvonika u groblju Trnjanski Kuti | 3.000,00 EUR | 2.656,25 EUR | Opći prihodi i primici 2.656,25 EUR |
|  | UKUPNO: | 32.200,00 EUR | 31.754,43 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

Do manjeg odstupanja od izvornog plana  došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti i vrijednosti ugovorenih i izvedenih radova.

IV.        GRAĐENJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE

| Red broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025 | Izvršenje 2025 | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sufinanciranje EU projekt Brod 3 za izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizacije | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR | Prihodi utvrđeni posebnim zak.-0,00 EUR |
|  | UKUPNO: | 1.500,00 EUR | 0,00 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

U 2025.g. nije traženo sufinanciranje EU projekta Brod 3 za izradu studije izvodljivosti za sustav kanalizcije

V. 	GRAĐENJE OSTALIH  GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

| Red broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025 | Izvršenje 2025 | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poslovna zona Oprisavci -Projektna dokumentacija za građenje komunalne infrastrukture – cesta | 8.000,00 EUR | 7.875,00 EUR | Opći prihodi i primici -7.875,00 EUR |
| 2. | Izgradnja dječjeg igrališta (betonskog) kod sale Oprisavci | 50.000,00 EUR | 40.623,75 EUR | Opći prihodi i primici -40.623,75 EUR |
| 3. | Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Novi Grad | 51.000,00 EUR | 48.896,88 EUR | Pomoći iz proračuna kapitalne- 38.603,82 EUR i Opći prihodi i primici -10.293,06 EUR |
|  | UKUPNO: | 109.000,00 EUR | 97.395,63 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

Do odstupanja od izvornog plana  došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti i vrijednosti ugovorenih radova.

VI . 	GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

| Red broj | Opis radova | Procjena troškova građenja 2025 | Izvršenje 2025 | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Trnjanski Kuti (od k.br. 91-119) | 12.500,00 EUR | 12.355,00 EUR | Opći prihodi i primici 12.355,00 EUR |
| 2. | Izgradnja javne rasvjete- parkiralište dom Oprisavci | 8.500,00 EUR | 8.202,85 EUR | Opći prihodi i primici 8.202,85 EUR |
| 3. | Izgradnja javne rasvjete u naselju Stružani (dio) | 2.000,00 EUR | 1.995,00 EUR | Opći prihodi i primici 1.995,00. EUR |
|  | UKUPNO: | 23.000,00 EUR | 22.552,85 EUR |  |

- OBRAZLOŽENJE  ODSTUPANJA OD IZVORNOG PLANA:

Do manjeg odstupanja od izvornog plana  došlo je zbog razlike u procijenjenoj vrijednosti i vrijednosti ugovorenih i izvedenih radova.

Članak 2.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Brodsko – posavske županije“.

OPĆINA OPRISAVCI

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-01/26-01/08

URBROJ: 2178-14-02-26-1

Oprisavci; 27. ožujka 2026.g.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Pejo Kovačević

DOSTAVITI:

- Općinsko vijeće, ovdje

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („N.N.“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20) i temeljem članka  29. Statuta općine Oprisavci („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 08/25),  Općinsko vijeće općine Oprisavci na  svojoj  7. sjednici održanoj 12. svibnja 2026.g. donosi

O D L U K U

o usvajanju izvješća Općinskog načelnika o izvršenju programa

građenja komunalne infrastrukture

općine Oprisavci za 2025.g.

.

Članak 1.

Usvaja se  Izvješće Općinskog načelnika o izvršenju programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Oprisavci za 2025.g.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće Općinskog načelnika (KLASA:400-01/26-01/08, URBROJ: 2178-14-02-26-1 od dana 27. ožujka 2026.g)

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom vjesniku  Brodsko-posavske županije“.

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE OPRISAVCI

KLASA: 400-01/26-01/08

URBROJ: 2178-14-02-26-2

Oprisavci, 12. svibnja 2026.g.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Igor Elmauer

DOSTAVITI:

- „Službeni vjesnik BPŽ“,

- Računovodstvo,

- Dosje zapisnika,

- Pismohrana